Documento de alcance de proyecto

# Índice

Índice	1

1. Introducción	2

2. Objetivos generales del proyecto	2

3. Alcance del proyecto	3

3.1 Incluido en el proyecto	3

3.2 Funciones a programar	3

3.3 Excluídos en el proyecto	3

4. Requisitos del proyecto	4

4.1. Requerimientos Funcionales	4

4.2. Requerimientos No Funcionales	13

5. Tecnologías a Utilizar	15

6. Cronograma y Entregable	15

7. Recursos y Presupuesto	16

8. Riesgos y suposiciones	16

8.1. Riesgos	16

8.2. Suposiciones	17

9. Criterios de Aceptación	17

10. Aprobaciones y Firmas	17

# Introducción

El presente documento describe el alcance del proyecto de una plataforma digital para la renta de autos. Este sistema tiene como finalidad ofrecer una solución eficiente y accesible para el alquiler de vehículo, permitiendo a los clientes seleccionar un automóvil según su necesidad, preferencia y costo.

La plataforma contará con una red de sucursales donde los usuarios podrán recoger y devolver los vehículos. Se implementará un sistema de autenticación que permitirá a los clientes acceder al servicio de manera segura, seleccionar un auto desde la aplicación y realizar pagos. Además, se incorporará una funcionalidad basada en tecnología NFC que permitirá la apertura del vehículo sin necesidad de una llave física.

Una vez finalizado el período de alquiler, el cliente podrá devolver el auto en la misma sucursal donde lo retiró o en un punto de entrega habilitado. El sistema calculará automáticamente el costo del servicio y procesa el pago de acuerdo con la duración del alquiler y las condiciones establecidas.

Este proyecto busca optimizar la experiencia del usuario al reducir el tiempo de espera y eliminar la necesidad de trámites presenciales. Asimismo, facilitará la gestión de la flota de vehículos y mejorará la eficiencia operativa de la empresa.

# Objetivos generales del proyecto

- Desarrollar una plataforma de renta de autos accesible y eficiente.

- Permitir a los clientes seleccionar sucursal y un vehículo según su necesidad.

- Sistema de apertura de vehículos mediante NFC.

- Facilitar la devolución en sucursales o puntos designados.

- Automatizar el cálculo del costo total del alquiler y su cobro.

- Garantizar la seguridad de la información y los pagos.

- Incorporar almacenamiento digital de documentación obligatoria.

# Alcance del proyecto

## 3.1 Incluido en el proyecto

- Desarrollo de una aplicación para renta de autos.

- Registro y autenticación de clientes.

- Selección de sucursales, vehículos y tiempo de alquiler.

- Integración con tecnología NFC para apertura de autos.

- Cálculo y procesamiento de pago.

- Devolución en diferentes sucursales o puntos de entrega.

- Notificaciones y confirmaciones en tiempo real.

## 3.2 Funciones a programar

- Búsqueda y filtrado de vehículos según disponibilidad, precio y características.

- Gestión de reservas con opción de cancelación y modificación.

- Validación de identidad del cliente mediante documentos.

- Seguimiento en tiempo real del estado de la reserva y del vehículo.

- Generación automática de facturas y comprobantes de pago.

- Opción de pago con billeteras digitales (Link de pago).

- Almacenamiento digital de documentos del vehículo (seguro y cédula).

## 3.3 Excluídos en el proyecto

- Integración con sistemas de mantenimiento de vehículos.

- Desarrollo de hardware NFC (se utilizará uno existente).

- Seguro vehicular (será gestionado por terceros).

# Requisitos del proyecto

## Requerimientos Funcionales

| Identificación del requerimiento: | RF 100 |
| --- | --- |
| Nombre del requerimiento: | Registrar usuarios. |
| Característica: | - Se le asigna un id al Usuario ingresado. - Cada Usuario debe tener su “id” único - Los usuarios podrán registrarse sin necesidad de administradores |
| Descripción | Permite a los usuarios ingresar sus datos. |

| Identificación del requerimiento: | RF 101 |
| --- | --- |
| Nombre del requerimiento: | Registrar Autos. |
| Característica: | - Se le asigna un id al Auto ingresado. - Cada Auto debe tener su “id” único - Solo administradores podrán registrar los autos |
| Descripción | Permite guardar datos de los autos. |

| Identificación del requerimiento: | RF 102 |
| --- | --- |
| Nombre del requerimiento: | Guardar Revisiones de vehículo |
| Característica: | - Se le asigna un id a la Revisión del Vehículo ingresado. - Cada Revisión del Vehículo debe tener su “id” único - Los clientes podrán realizar las revisiones de vehículos |
| Descripción | Permite a los usuarios guardar revisión del vehículo. |

| Identificación del requerimiento: | RF 103 |
| --- | --- |
| Nombre del requerimiento: | Registrar Pagos. |
| Característica: | - Se le asigna un id al Pago ingresado. - Los Clientes podrán registrar sus pagos |
| Descripción | Permite a los usuarios poder pagar la renta del auto |

| Identificación del requerimiento: | RF 104 |
| --- | --- |
| Nombre del requerimiento: | Registrar sucursal |
| Característica: | - Se le asigna un id a la sucursal ingresada. - El id de la sucursal es único. |
| Descripción | Permite registrar las sucursales donde se retiraran los autos |

| Identificación del requerimiento: | RF 105 |
| --- | --- |
| Nombre del requerimiento: | Búsqueda de Vehículo |
| Característica: | - Busca el Vehículo ingresado por el cliente - Busca entre una colección llena de Vehículos |
| Descripción | Permite la búsqueda fácil del Vehículo solicitado |

| Identificación del requerimiento: | RF 106 |
| --- | --- |
| Nombre del requerimiento: | Filtrado de Vehículo |
| Característica: | - Filtra entre los vehículos de la colección por características, precio y disponibilidad - Tiene acceso a la coleccion de vehiculos |
| Descripción | Permite realizar la busqueda mas facil separando vehículos de la colección |

| Identificación del requerimiento: | RF 107 |
| --- | --- |
| Nombre del requerimiento: | Cancelación Reserva |
| Característica: | - Cancela la orden de alquiler del vehículo - El Vehículo debe marcarse como devuelto |
| Descripción | Permite el término o cancelación de la orden de alquiler del vehículo |

| Identificación del requerimiento: | RF 108 |
| --- | --- |
| Nombre del requerimiento: | Modificación de Reserva |
| Característica: | - Permite modificar los datos en la reserva libremente - modifica fechas - modifica tipo de vehículo |
| Descripción | Permite la modificación de la reserva realizada. |

| Identificación del requerimiento: | RF 109 |
| --- | --- |
| Nombre del requerimiento: | Validacion identidad Cliente |
| Característica: | - Compara los datos del cliente con los del documento - Cada información del cliente debe volverse privada |
| Descripción | Permite la validación segura y rápida de la información del cliente mediante documentos. |

| Identificación del requerimiento: | RF 110 |
| --- | --- |
| Nombre del requerimiento: | Seguimiento tiempo real |
| Característica: | - Realiza un seguimiento en tiempo real de la reserva - Realiza seguimiento en tiempo real del estado del vehículo |
| Descripción | Permite el seguimiento en tiempo real de la reserva realizada por el vehículo y del vehículo |

| Identificación del requerimiento: | RF 111 |
| --- | --- |
| Nombre del requerimiento: | Generador facturas y comprobante de pago |
| Característica: | - Realiza una factura - Realiza un comprobante de pago |
| Descripción | Permite la generación de facturas y comprobantes de pago para el usuario. |

| Identificación del requerimiento: | RF 112 |
| --- | --- |
| Nombre del requerimiento: | Valoración vehículos y sucursales |
| Característica: | - Realiza un puntaje de valoración del vehículo usado - Realiza un puntaje de valoración de la sucursal solicitada |
| Descripción | Permite la Valoración del vehículo y de la sucursal solicitadas. |

| Identificación del requerimiento: | RF 113 |
| --- | --- |
| Nombre del requerimiento: | Reseñas de Vehículos y sucursales |
| Característica: | - Añade Reseñas a los Vehículos solicitados - Añade Reseñas a las sucursales |
| Descripción | Permite añadir reseñas por parte de los usuarios a los vehículos y sucursales. |

| Identificación del requerimiento: | RF 114 |
| --- | --- |
| Nombre del requerimiento: | Recompensas Clientes Frecuentes |
| Característica: | - Brinda Recompensas a los Clientes que usen la Aplicación frecuentemente |
| Descripción | Permite detectar qué clientes frecuentes merecen recompensas y asignarlas. |

| Identificación del requerimiento: | RF 115 |
| --- | --- |
| Nombre del requerimiento: | Recompensas Usuarios nuevos |
| Característica: | - Marca y da recompensa a los usuarios nuevos. |
| Descripción | Permite marcar a los usuarios nuevos para que reciban recompensas. |

| Identificación del requerimiento: | RF 116 |
| --- | --- |
| Nombre del requerimiento: | pago billetera digital |
| Característica: | - Efectúa el pago mediante billetera digital |
| Descripción | Permite realizar el pago mediante una billetera digital. |

| Identificación del requerimiento: | RF 117 |
| --- | --- |
| Nombre del requerimiento: | Detección de daños |
| Característica: | - Detecta daños mediante fotos - Cambia el estado del auto |
| Descripción | Permite corroborar los daños hechos en el auto alquilado. |

## Requerimientos No Funcionales

| Identificación del requerimiento: | RNF 1001 |
| --- | --- |
| Nombre del requerimiento: | Servidor Host |
| Característica: | - Almacenar Usuarios - Almacenar Autos - Almacenar Sucursales |
| Descripción | Ofrece un rendimiento excepcional y capacidad de almacenamiento. |

| Identificación del requerimiento: | RNF 1002 |
| --- | --- |
| Nombre del requerimiento: | Compatibilidad web |
| Característica: | ● Compatibilidad con Google Chrome ● Compatibilidad con Microsoft Edge ● Compatibilidad con Firefox Mozilla |
| Descripción | El sitio web debe ser compatible con los diversos navegadores web, sin importar el dispositivo. |

| Identificación del requerimiento: | RNF 1003 |
| --- | --- |
| Nombre del requerimiento: | Tener al menos una copia de respaldo |
| Característica: | - Sistema de backups automáticos y recuperación de datos |
| Descripción | El sistema requiere realizar backups en distintos periodos por seguridad. Se requiere que el sistema cuente con copias de seguridad en distintos momentos, en caso de que el sistema sufra algún incidente. |

| Identificación del requerimiento: | RNF 1004 |
| --- | --- |
| Nombre del requerimiento: | Rendimiento del sistema para realizar operaciones de cobro |
| Característica: | - Alta concurrencia y baja latencia en procesamiento de pagos |
| Descripción | El sistema debe poder manejar varias operaciones de cobro al mismo tiempo sin volverse lento. Se requiere que los tiempos de respuesta del sistema sean rápidos para evitar retrasos en las operaciones de rentas. |

# Tecnologías a Utilizar

Frontend: HTML, CSS, JavaScript, BootsTrap

Backend: .NET Core con C#

Base de datos: SQL Server

Hosting: Hostinger

Control de versiones: GitHub, Git

Pruebas: Postman

# Cronograma y Entregable

La siguiente tabla presenta el cronograma de entrega de versiones tanto del Backend como del Frontend de la Aplicación y fechas de Finalización.

| Fase | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización |
| --- | --- | --- |
| Backend | 31/3 | 21/4 |
| Frontend | 21/4 | 26/5 |
| Finalización I | 26/5 | 23/6 |

# Recursos y Presupuesto

La siguiente tabla presenta una estimación de los recursos requeridos, sus cantidades y costos aproximados, organizados por rol y función dentro del proyecto.

| Personal | Cantidad | Precio unitario | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollador | 9 | $1.500 | $13.500 |
| Diseñador UI/UX | 1 | $1.500 | $1.500 |
| Analista Funcional | 1 | $1.800 | $1.800 |
| Project Manager | 1 | $2.100 | $2.100 |
| Scrum Master | 1 | $2.000 | $2.000 |
| Servidor de prueba | 1 | $600 | $600 |
| TOTAL FINAL | $21.500 |  |  |

- 4 Desarrolladores Backend

- 4 Desarrolladores Frontend

- 1 Diseñador UI/UX

- 1 Analista Funcional

- 1 Project Manager

- 1 Scrum Master

# Riesgos y suposiciones

## Riesgos

- Cambios Inesperados en el Alcance

- Problemas de Compatibilidad entre tecnologías

- Requerimientos poco claros

## Suposiciones

- Los clientes tienen acceso a un internet estable

- Utilización de Apis públicas para integración de pagos

- Los clientes no verán el código fuente

# Criterios de Aceptación

Para la finalización del proyecto el equipo  trabajará en varias versiones para que el cliente pueda monitorear y contemplar cada cambio o agregación a su aplicación, la última versión completa se verá lanzada para el 23 de junio del 2025.

# Aprobaciones y Firmas

Nombre: Federico Diaz
Cargo: Desarrollador Backend 
Fecha: 06/04/2025

Nombre: Yonatan Rojas
Cargo: Desarrollador Frontend
Fecha: 7/4/2025

Nombre: Julián Caruso
Cargo: Diseñador UI/UX
Fecha: 6/4/2025

Nombre: Mendes Ana
Cargo: Project Manager
Fecha: 07/04/25

Nombre: Bruno Said
Cargo: Desarrollador Frontend
Fecha: 06/04/2025

Nombre: Nahuel Cejas
Cargo: Desarrollador Backend
Fecha: 6/4/2025

Nombre: Julian Falcon
Cargo: Desarrollador Backend
Fecha: 6/4/2025

Nombre: Michael Estrella
Cargo: Desarrollador Frontend
Fecha: 6/4/2025

Nombre: Agustin Cabeda
Cargo: Desarrollador Backend
Fecha: 6/4/2025

Nombre: Parma Hernan
Cargo: Analista Funcional
Fecha: 6/4/2025

Nombre: Mancini Alejo
Cargo: Scrum Master
Fecha: 6/4/2025

Nombre: Gutierrez Bruno
Cargo: Desarrollador Frontend
Fecha: 6/4/2025