Grupo 4

Período reportado: 03/04 al 10/04

#### ✅ Resumen general

El proyecto se encuentra en una etapa inicial. Se completó el documento de alcance. Actualmente se está trabajando en el modelo DER. Aún falta definir herramientas y arquitectura de componentes.

#### 🟢 Estado general:

#### En curso (etapa inicial)

#### 📌 Tareas completadas

- Documento de alcance finalizado y aprobado.

#### 🔄 Tareas en curso

- Desarrollo del Diagrama Entidad-Relación (DER).

- Definir Microservicio para gestion de Vehiculos y sucursales

#### ⏳ Tareas pendientes

- Definir herramientas a utilizar (lenguajes, frameworks, base de datos, etc.).

- Diseñar la arquitectura de componentes.

#### ⚠️ Riesgos o bloqueos

- Ninguno crítico por el momento.

#### 🗓️ Próximos pasos

- Finalizar y validar el DER.

- Seleccionar herramientas tecnológicas.

- Diagramar la arquitectura general del sistema.